Plan de test
GREVES

# Introduction des tests
Les tests unitaires seront développés en continu avec l'avancement du projet. Un maximum de méthodes sensibles devront être testées en premier et privilégiées par rapports aux tests sur des méthodes basique ayant très peu de chance de produire des bugs.
Les tests systèmes et d'intégrations seront ceux développés à chaque release.
Les tests de robustesses pourront démarrer après les premières releases, mais puisque le logiciel est destiné à des personnes qualifiées, ils ne seront pas prioritaires à développer.
Les tests de performances ne seront développés qu'en fonctions de l'état d'avancement du projet, n'étant pas essentiel au projet il seront développés en dernier.
Les tests de sécurité ne seront pas implémentés puisque il n'y a pas de données sensibles dans ce projet, le logiciel n'a pas pour but d'aller sur l'internet. Les tests qui pourront être développés seront tous liés au mode administrateur (le mode ayant accès à toutes les fonctionnalités).
# Tableau récapitulatif des tests
Tests	Quand ?	Quoi ?
Unitaires	En continu durant le développement.	Le maximum de classes et de méthodes, celles qui sont sensibles seront privilégiées.
Système	A chaque release.	L'interface graphique, faire les tests d'une utilisation normale,
Sécurités	-----	---------
Robustesse	Peut débuter dès que les premières versions du projet seront prêtes.	Le programme entier sera testé, au niveau de l'interface utilisateur.
Performances	Dernières étapes de tests, si le projet avance assez rapidement.	Tout le programme
Intégrations	A chaque release, les modules déjà testés devront continuer à fonctionner et chaque module doit s'ajouter à ceux déjà testé.	Tout le programme.

# Test système
Testeur
Une première personne qui n'aura comme connaissance que le but du programme, et une seconde qui connaîtra les différentes possibilités, et aura un premier aperçu du logiciel, un troisième tests avec une personne agréé dans la gestion de la circulation des trains peut-être envisagé.
Protocole
La première personne devra trouver en un temps bien défini les différentes fonctionnalités proposée par le programme, ce test servira à calculer le temps d'apprentissage du logiciel, plus celui-ci sera facile d'utilisation, moins le temps d'apprentissage sera important, de plus avoir une interface intuitive pourrait être cruciale si l'on doit rapidement réagir à une situation.
La seconde personne devra résoudre différentes situations proposée par le superviseur. ce test permettra de certifier qu'une fois le logiciel maîtrisé, les habitudes restent et peuvent être améliorées.
Les situations sont : si un accident est détecté entre deux stations, il faut bloquer la circulation des trains au niveau de la station précédente, et ralentir le trafic alentour.
Une section de la ligne doit être ralenti.

Quoi ?
Ce sera les différentes vues qui seront testés, par les même personnes
Quand ?
A partir de la release qui implémente les différentes fonctionnalités, afin de pouvoir avoir un résultat significatif.

# Test de Robustesse

Qui ?
Des personnes connaissant l'informatique et le programme, pour ces tests ce seront les différentes personnes du groupe qui seront ammenés à tester la robustesse du programme. De plus une personne de licence 3 informatique, extérieur au groupe, testera le logiciel afin que le maximum d'utilisation différentes soient testés.

Quoi ?
La vue globale sera testée, étant la seule fenêtre active du logiciel seule cette fenêtre est sensible.

Protocole
Chaque personne testera le logiciel sur les ordinateurs des membres du groupe. Aucune personne ne pourra communiquer, afin de ne pas s'influencer. Ils auront deux sessions afin de pouvoir tester le maximum de choses. A chaque comportement inhabituel du programme les personnes noteront qu'est-ce-qui c'est produit, comment cela s'est produit en essayant de préciser le contexte au maximum.

Quand ?
Ce test sera effectué une fois dans la semaine du 28 mars. En fonction de l'état des release le QA testera régulièrement la robustesse du programme.